Załącznik nr 9

UMOWA NR …...ADM.WR

zawarta w dniu ……… r. we Wrocławiu,

pomiędzy:

Województwem Dolnośląskim - Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 42-44, 50-230 Wrocław, - jednostką budżetową Samorządu Województwa Dolnośląskiego – posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8992803047 oraz numer statystyczny w systemie REGON 931934644 , zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym", reprezentowanym przez :

Panią dr Katarzynę Pawlak-Weiss - Dyrektora DODN we Wrocławiu - upoważnioną zgodnie ze statutem jednostki do samodzielnej reprezentacji, przy kontrasygnacie finansowej :

Pani Lidii Mierzejewskiej –  Głównego Księgowego DODN we Wrocławiu,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

……………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dla zamówień o  wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się oraz stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie remontu dachu w budynku Filii DODN w Wałbrzychu przy ul. Rynek 6.

- Zakres przedmiotu Umowy i obowiązków Wykonawcy został opisany w niniejszej Umowie, w tym w przedmiarze prac stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy i projekcie budowlanym z pozwoleniem na budowę  oraz pozwoleniem Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dodatkowo:

- zabezpieczenie terenu na czas trwania prac,

- przygotowanie terenu do prowadzenia budowy,

- wszelkie odbiory techniczne,

- przywrócenie terenu wokół obiektu do stanu pierwotnego,

- utylizacja i zagospodarowanie odpadów,

- odszkodowania wynikłe w związku z prowadzonymi pracami,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- ustanowienie kierownika budowy odpowiedniej specjalności.

- Wykonawca oświadcza, że upewnił się, co do prawidłowości i kompletności dokumentacji projektu budowlanego, przedmiaru, pozwolenia na budowę oraz pozwolenia Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków dostarczonych mu przez Zamawiającego i nie zgłasza w tej mierze żadnych zastrzeżeń.

- Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, nie więcej niż o 50% zakresu rzeczowego, w sytuacji, gdy wykonanie danych prac będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru prac przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie redukcji stosownie do pozycji określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3.

§ 2 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy, przy czym za dzień wykonania przedmiotu umowy Strony zgodnie przyjmują dzień bezusterkowego odebrania robót przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem par. 4 ust. 6 pkt 3, w formie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

§ 3 ZOBOWIĄZANIA STRON

- Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi:

- wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- protokolarne przejęcie terenu prac w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

- przeprowadzenie prac rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych,

- postępowanie z  odpadami  powstałymi  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, atesty, dopuszczone przez odpowiednie instytucje.

- zastosowanie materiałów budowlanych po uprzednim przedstawieniu atestu/certyfikatu i uzyskaniu zgody inspektora nadzoru oraz po uzyskaniu decyzji przez odpowiednie instytucje zatwierdzającej materiały do kontaktu z wodą,

- organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu prac z zachowaniem należytej zawodowej staranności, w tym zachowanie porządku na terenie prac,

- ochrona mienia znajdującego się na terenie prac, przy czym Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie prac,

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz protokołów odbioru, badań, pomiarów, wymaganych atestów, zaświadczeń, certyfikatów lub deklaracji zgodności dla materiałów, urządzeń i wyposażenia do realizacji przedmiotu umowy wraz ze zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego,

- wyposażenie  pracowników  w  odzież  roboczą, w tym kaski  zgodnie  z  wymogami  przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy;

- natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę lub jego pracowników bądź podwykonawców lub dostawców w trakcie realizacji prac,

- przerwanie prac na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania prac przed ich zniszczeniem,

- wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym i na własny koszt, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego,

- złożenie pisemnego zgłoszenia zakończenia całości prac wraz z całą dokumentacją powykonawczą w siedzibie Zamawiającego,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, jak również usuwanie na bieżąco na własny koszt gruzu i innych materiałów powstałych w trakcie realizacji prac oraz przekazanie terenu prac Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego prac,

- uczestniczenie w czynnościach odbioru,

- usunięcie stwierdzonych wad,

- zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady,

- powiadomienie Zamawiającego o każdym opóźnieniu prac z podaniem powodów niedotrzymania terminów,

- zwrócenie Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty stanowiącej  równowartość  wszelkiego  rodzaju  roszczeń, podatków,  kar  pieniężnych,  grzywien i innych należności lub opłat, w tym nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym, na Zamawiającego, powstałych na  skutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób, przy których pomocy wykonuje on czynności wynikające z niniejszej umowy, albo którym wykonywanie tych czynności powierza,

- ustanowienie kierownika budowy odpowiedniej specjalności,

- prowadzenie dziennika budowy,

- wykonywanie poleceń Inspektora Nadzoru,

- powiadomienie Inspektora Nadzoru o pracach zanikających lub ulegających zakryciu.

- Na każde żądanie Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem materiałów lub urządzeń Wykonawca obowiązany jest okazać właściwy atest lub certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodności z PN lub aprobatę techniczną.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, do czynności wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, w całym okresie obowiązywania umowy oraz poinformowanie pracowników, o których mowa  w niniejszym punkcie, o uprawnieniach Zamawiającego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się takiej kontroli.

- Obowiązek określony w ust. 2 i ust. 3 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy listy osób biorących udział w realizacji zamówienia z określeniem pełnionej funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło), a także okresu obowiązywania umowy.

- Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowaną listę osób.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych do wglądu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikację zawartych umów o pracę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi pracami.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie wymogi związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi pracami i zabezpieczeniem miejsca prac.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu prac w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

- odbiór wykonanego bezusterkowo przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem par. 4 ust. 6 pkt 3.

§ 4 ODBIÓR PRAC

- Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową.

- Odbiór końcowy odbędzie się na podstawie  zgłoszenia Wykonawcy i nastąpi w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia całości prac oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych:

- uzupełnionej dokumentacji powykonawczej.

- wymaganych certyfikatów, aprobat, atestów, deklaracji zgodności, świadectw dopuszczenia, które będą posiadały oznaczenie materiałów użytych do remontu np. numer faktury zakupu tych materiałów,

- oświadczenia wykonawcy i kierownika budowy o zgodności wykonania prac z przepisami i obowiązującymi polskimi normami.

- Zakończenie prac i kompletność dokumentów odbiorowych musi być potwierdzona przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że prace nie zostały zakończone lub będzie miał  zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości prac lub dokumentacji, wyznaczy w tym celu nowy termin do wykonania prac i do złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Skutki nie złożenia kompletnej i prawidłowej dokumentacji odbiorowej oraz wynikające z tego powodu opóźnienia obciążają Wykonawcę.

- W przypadku wykonywania prac zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, celem umożliwienia ich  sprawdzenia  przez  inspektora  nadzoru oraz  dokonania  protokolarnego stwierdzenia stanu tych prac, pod rygorem odmowy zapłaty przez Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo Wykonawca ich nie usunął, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić, jeśli mają charakter istotny,

- w przypadku drobnych usterek dających się usunąć Zamawiający może dokonać odbioru i ustalić termin ich usunięcia w protokole odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Zamawiający wyznaczy termin odbioru zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 5 ODBIÓR OSTATECZNY

- Odbiór ostateczny następuje po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

- Odbiór ostateczny następuje po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę i polega na ocenie wykonanych prac, w tym związanych z usunięciem wad.

- Zamawiający zwoła komisję odbioru ostatecznego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół.

§ 6 WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

- Wartość kosztorysową prac strony ustalają na kwotę: netto w wysokości ……… zł w tym ………….. zł podatek od towarów i usług, brutto …………… zł (słownie zł: …………………….). Wynagrodzenie będzie stanowić iloczyn pozycji z kosztorys ofertowego i z przedmiaru po dokonaniu obmiaru powykonawczego.

Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w §1, wynikające z pozycji przedmiaru prac i kosztorysu ofertowego, w tym następujące koszty:

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,

- wszelkich prac przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, dzierżawy, zagospodarowania i utrzymania terenu budowy, prac związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączenia z eksploatacji, wywozu gruzu i innych odpadów, zasilanie placu budowy energią elektryczną, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych prac będzie odbiegała od ilości prac wynikających wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru prac) będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowiącym element oferty.

- W przypadku, gdy wystąpi konieczność dokonania prac innego rodzaju niż w przedmiarze prac, a koniecznych do wykonania i objętych przedmiotem umowy, mogą być one wykonane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę. Prace te będą rozliczane na podstawie kosztorysów  przygotowanych przez Wykonawcę potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te winny być opracowane w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych  przez Wykonawcę,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych prac w oparciu o zapisy w ust. 2a, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe, jeżeli okaże się, iż zachodzi konieczność wykonania prac nieobjętych Umową, niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole konieczności. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe bez zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace o charakterze niezwłocznym niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Nie przewiduje się wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również  nie przewiduje się możliwości zmian składników cenotwórczych podanych w ofercie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania prac zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym oraz przedmiarze,  w sytuacji gdy wykonanie tych prac będzie niezbędne do  prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 oraz za zgodą projektanta i ewentualnie po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę.

- Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, nie więcej niż o 50% zakresu rzeczowego, w sytuacji gdy wykonanie danych prac będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru prac przepisami, wykonania przedmiotu określonego w §1.

- Za prace niewykonane lub prace pominięte, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz przedmiarem wynagrodzenie nie przysługuje.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać przelewu ani zastawu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 7 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbędzie się fakturą końcową wystawioną po zakończeniu prac i odbiorze bezusterkowym końcowym przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem par. 4 ust. 6 pkt 3.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Zapłata  nastąpi  na  podstawie  wystawionej  przez  Wykonawcę  faktury, z zastrzeżeniem § 9 ust 3 lit. f (przy podwykonawstwie). Do  faktury  należy dołączyć protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Faktury za wykonane prace, objęte przedmiotem zamówienia, należy wystawiać na Województwo  Dolnośląskie Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wroclaw, NIP 8992803047 REGON 931934644, do czasu, gdy Zamawiający nie powiadomi pisemnie Wykonawcy o zmianie sposobu fakturowania odnośnie nazwy lub innych danych zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z fakturą:

1) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę lub podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane przez niego w ramach umowy roboty łącznie z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu wykazującego dokonanie zapłaty,

2) oryginał oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy lub podwykonawcy całości wynagrodzenia za wykonane przez niego w ramach umowy roboty.

- Strony zgodnie ustalają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, który musi znajdować się w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust 1 Ustawy o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub na jakikolwiek inny rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust 1 Ustawy o podatku od towarów i usług pod rygorem  odmowy zapłaty. Obowiązek ten odnosi się również do faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców a także dotyczy płatności dokonywanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz płatności ze strony dalszych podwykonawców.

- Wykonawca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności z niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że będzie regulować płatność za faktury z tytułu realizacji umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach, które będą wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z przepisami, prowadzony jest rachunek VAT.

§ 8 WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI

  - Na prace objęte niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi:

- na prace 24 miesiące,

- na materiały zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie mniej niż 24 miesiące.

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru końcowego prac w sposób bezusterkowy, z zastrzeżeniem par. 4 ust. 6 pkt 3.

  - W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym terminie  wskazanym  przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad, a nadto może Zamawiający bez uprzedzenia zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytułu kar umownych, jeśli Wykonawca nie dokona ich usunięcia w terminie określonym w ust. 2.

§ 9 PODWYKONAWCY

- Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania zadania w całości lub w części podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Wniosek o wyrażenie zgody winien zawierać:

- dane identyfikujące podwykonawcę: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, numer rachunku bankowego Podwykonawcy,

- projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace, ze wskazaniem zakresu prac jakie zamierza powierzyć Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i terminu rozliczenia z Podwykonawcą, zgodnej z zapisami niniejszej umowy, wraz z częścią dokumentacji /projektu budowlanego/ określającą te prace. Datą złożenia wniosku jest data wpływu do siedziby Zamawiającego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2. Projekt umowy o podwykonawstwo należy przedłożyć w terminie 14 dni przed dniem zawarcia umowy o  podwykonawstwo.

- W przypadku wykonywania prac przy pomocy podwykonawców:

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcą  w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o której mowa wyżej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia danej zmiany.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowiązany wydać Podwykonawcy kopię protokołu odbioru prac przez Zamawiającego,

- Wykonawca pełni funkcję koordynacyjne bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu i odpowiada za wybór i działania wybranego przez siebie podwykonawcy,

- warunkiem wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za prace wykonane przy pomocy Podwykonawcy - odebrane od Wykonawcy przez Zamawiającego - jest otrzymanie przez Zamawiającego oryginału oświadczenia Podwykonawcy (złożonego przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli) o otrzymaniu zapłaty za prace z zastrzeżeniem § 7 ust.3. Zawieszenie wypłaty wynagrodzenia w części należnej dla podwykonawcy na czas spełnienia tego warunku nie stanowi zwłoki ani opóźnienia w jego wypłacie na rzecz Wykonawcy. W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę oryginału oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 4 oraz dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający zapłaci podwykonawcy należne wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 143c ustawy pzp w terminie 28 dni od daty wykazania zasadności żądania zapłaty zgodnie z art. 143c ust. 4 i ust. 5 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych. W razie bezpośredniej zapłaty ze strony Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, zamawiający potrąca tę kwotę z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- wzór oświadczenia wskazanego w pkt f) stanowi załącznik Nr 4 do umowy.

- W przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane są przez Podwykonawcę (Podwykonawców), który nie został ujawniony przez Wykonawcę, a umowa o podwykonawstwo z takim podmiotem nie została zaakceptowana przez Zamawiającego, Zamawiający:

- informuje o tym fakcie niezgłoszony przez Wykonawcę podmiot,

- nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz nieujawnionego podwykonawcy, a wszelkie płatności na jego rzecz dokonane będą wyłącznie przez wykonawcę.

- Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego danego dokumentu. Stanowisko Zamawiającego zostanie doręczone Wykonawcy i zgłoszonemu Podwykonawcy.

- Zamawiający w terminie 30 dni zgłosi pisemne sprzeciw do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także do projektu jej zmiany, w szczególności, gdy:
- nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;
- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy;
- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §2 umowy;
- wartość wynagrodzenia za wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy jest wyższa niż wartość wynagrodzenia za wykonanie tej części wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe w ofercie Podwykonawcy są wyższe niż ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz  ogólnej ceny oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę,
- umowa nie zawiera zapisów dotyczących obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający wyraża zgodę na zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami (z podwykonawcami podwykonawców), które upoważniałyby do wykonywania prac przez tych dalszych podwykonawców. W takim przypadku zapisy umowy dotyczące umowy o podwykonawstwo lub podwykonawców stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawców, przy czym  zgodę na zatrudnienie dalszych podwykonawców wyraża w każdym przypadku Zamawiający i Wykonawca.

§ 10 KARY UMOWNE

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wykonawca uiści kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu prac objętych niniejszą umową w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust.1, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad, w tym w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki – bieg terminu liczony zgodnie z § 9 ust. 2 b),

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (gdy ten termin jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki w dokonaniu tej zmiany.

- za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy, w wysokości 1000,00 zł za każdą osobę objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek;

- za przekroczenie terminu, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 2 umowy, w wysokości 50,00 zł, za każdy dzień przekroczenia,

- za  zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przedłużenie polisy ubezpieczeniowej - w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6, za każdy dzień  zwłoki.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego. Łączna kwota kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Kary umowne wskazane w ust. 1 podlegają kumulacji w razie zaistnienia przesłanek ich naliczenia.

- Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 11 ZMIANY UMOWY

1. Przewiduje się zmiany umowy polegające na:

- Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie prac, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych nie sprzyjających warunków,

- konieczności zlecenia prac dodatkowych lub zamiennych

- sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację prac.

- zaistnienia siły wyższej;

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca.

- zmianach wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy.

- zmianach wynikających z zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, a mogących skutkować koniecznością zlecenia prac dodatkowych lub zamiennych, tj.:

- związane z zatrzymaniem prac przez organy Nadzoru Budowlanego;

- zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich;

- konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji prac budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

- zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji prac budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć;

- zmianie dokonanej podczas wykonywania prac i nie odstępującej w sposób istotny od przedmiotu umowy i przedmiaru;

- Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.

- Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. Kwota wynagrodzenia brutto pozostaje niezmieniona.

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy z wyjątkiem zmian określonych w § 14 ust. 3 wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający, niezależnie od przypadków wskazanych w kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powstania przesłanek odstąpienia, jeżeli:

- Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie 10 dni roboczych od zawarcia umowy,

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca zaniechał lub przerwał realizację prac bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych,

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 13 UBEZPIECZENIE

- Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.

- Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców lub dostawców.

§ 14 NADZÓR NAD PRACAMI

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie: …………..

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie: …………….………………………..

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

§ 15

1. Zgodnie z art. 13 obowiązującego od 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), zamawiający informuje, iż jest administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracowników, zleceniobiorców, osoby przy pomocy których wykonawca wykonuje niniejszą umowę, w tym ewentualnych jego podwykonawców i dostawców.

2. Inspektorem ochrony danych w ………………. jest pracownik dostępny pod adresem: ……………………….

3. Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ocena złożonej oferty na wykonanie zamówienia publicznego, podjęcie stosownych działań przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynności: zebranie ofert, podpisanie umowy, archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonanie umowy.

5. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Podanie przez wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Wykonawca nie jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość wykonania niniejszej umowy przez zamawiającego.

7. Dane udostępnione przez wykonawcę nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Dane udostępnione przez wykonawcę nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.10. Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres wykonywania zadań wskazanych w umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwowania dokumentów oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

11.Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę oraz poinformować swoich pracowników, zleceniobiorców, osoby przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę, w tym ewentualnych podwykonawców i dostawców, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiającego, dla celu wskazanego w ust.4. na żądanie zamawiającego wykonawca wyrażenia przez nie zgody na przekazanie ich danych zamawiającemu.

§ 16 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie spory związane z  wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach tam nie unormowanych przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 18

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać przelewu ani zastawu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 19

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. Przesyłka wysłana na ostatnio znany adres Strony i nie odebrana, będzie uznawana za odebraną z upływem 14 dni od dnia awizowania. W przypadku niedopełnienia obowiązku informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.

§ 20

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i przekazania.

§ 21

- Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.

- Załączniki do umowy stanowią:

- Przedmiar,

- Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków,

- kosztorys ofertowy,

- Oświadczenie podwykonawcy,

WYKONAWCA                                                                       ZAMAWIAJĄCY

Załącznik  nr 4 do umowy

Oświadczenie Podwykonawcy

o otrzymaniu wynagrodzenia

Dane Podwykonawcy:

Nazwa.........................................................

Siedziba.......................................................

Regon ................NIP...................................

numer rejestrowy.........................................

nr. rachunku bankowego ............................

Działając jako osoba/osoby umocowana/umocowane do składania oświadczeń woli

w imieniu ...........................................................................................................................

jako Podwykonawca podmiotu:  .......................................................................................

przy realizacji zadania „………………" realizowanego w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym  z Wykonawcą w wyniku przetargu nieograniczonego  nr ……………………………… z dnia.….....

potwierdzam niniejszym, że Podwykonawca otrzymał:

1. kopię protokołu odbioru wykonanych prac odebranych przez Zamawiającego od Wykonawcy,

2. w całości wynagrodzenie od Wykonawcy z tytułu umowy z dnia …...... zawartej pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą tj. kwotę brutto …....................... zł objętą fakturą ………….

i zrzeka się wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń o zapłatę z tytułu prac objętych ww. protokołem odbioru i fakturą …………...

…................, dnia…................

……………………….....................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Podwykonawcy